**Sprint Backlog 1:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| User story ID | Tasks | Day 01 | Day 02 | Day 03 | Day 04 | Day 05 | Day 06 |
| 3 | Collect the dataset | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
|  | Preprocess the dataset | 00 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 |
|  | Creating a model 1 | 00 | 00 | 06 | 00 | 00 | 00 |
|  | Creating model 2 | 00 | 00 | 00 | 06 | 00 | 00 |
|  | Creating model 3 | 00 | 00 | 00 | 00 | 06 | 00 |
|  | Choosing the best model | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |